1인 투자자를 위한
스윙 매매 시스템 개발 로드맵 & 전략 카탈로그

직장인(하루 가용 3시간) 기준 세부 일정 포함  ·  2026년 6월 작성

※ 본 문서의 일정·기간은 일반적 개발 경험에 근거한 추정치이며, 학습 속도에 따라 가감될 수 있습니다.

0. 전제 및 작업 시간 가정

이 로드맵은 다음 조건을 가정합니다. (조건이 다르면 알려주시면 일정을 다시 조정합니다.)

- 평일 약 2시간 / 주말 보충 → 주당 약 14~16시간 가용

- 프로그래밍/금융 데이터는 입문~초급 수준에서 시작

- 최종 목표: 검증된 1개 전략을 한국 주식(코스피/코스닥)에서 반자동~자동으로 운용

핵심 원칙: "검증 없는 실거래 금지". 백테스트 → 과최적화 점검 → 페이퍼 트레이딩을 모두 통과한 뒤에만 실제 자금을 투입합니다.

1. 전체 일정 요약

활성 개발 약 11주 + 페이퍼 트레이딩 8주(후반 단계와 병행) → 실거래 안정화까지 대략 4~5개월입니다.

| Phase | 단계 | 소요(주) | 누적 시점 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전략 정의 · 환경 세팅 | 2주 | ~2주차 | 명문화된 매매 규칙 |
| 2 | 데이터 파이프라인 | 2주 | ~4주차 | 정제된 시세 DB |
| 3 | 백테스트 엔진 구축 | 3주 | ~7주차 | 성과지표 산출 코드 |
| 4 | 검증 (Walk-forward 등) | 4주 | ~11주차 | 전략 채택/폐기 리포트 |
| 5 | 페이퍼 트레이딩 | 8주(병행) | ~19주차 | 실시간 전진검증 기록 |
| 6 | 실거래 API 연동 | 4주(병행) | ~15주차 | 자동 주문·킬스위치 |
| 7 | 운영 · 리스크 관리 | 상시 | - | 모니터링·로깅 체계 |

Phase 5·6은 Phase 4 통과 후 병행합니다.
페이퍼 트레이딩(저강도, 하루 30분~1시간)을 돌리는 동안 API 연동 작업을 진행하는 구조입니다.

2. 단계별 세부 일정 (주차별, 하루 3시간 기준)

Phase 1. 전략 정의 · 환경 세팅 (1~2주차)

목표: 핵심 전략 1개를 숫자로 명문화하고 개발 환경을 갖춘다

산출물: Git 저장소, 가상환경, "진입/청산/손절/비중" 규칙 문서, 지표 계산 함수

| 주차 | 하루 3시간으로 할 일 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | ① Python·VSCode·Git·가상환경(venv) 세팅 ② pandas 기초 학습 ③ 핵심 전략 1개 선택(예: 20일 신고가 돌파) | 환경에서 코드 실행 확인, 전략 1개 확정 |
| 2주차 | ① 진입·청산·손절·포지션 비중을 "모호함 없이" 문장으로 작성 ② 의사코드 → 파이썬 함수화 ③ 이동평균·RSI 등 지표 함수 구현(또는 ta 라이브러리) | 규칙이 if문으로 표현 가능한 수준인지 |

Phase 2. 데이터 파이프라인 (3~4주차)

목표: 신뢰할 수 있는 과거 시세 데이터를 확보·정제한다

산출물: 수정주가 일봉 DB(parquet/SQLite), 매매 유니버스 정의

| 주차 | 하루 3시간으로 할 일 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- |
| 3주차 | ① FinanceDataReader / pykrx로 일봉 수집 ② parquet 또는 SQLite로 저장 ③ 수정주가(액면분할·배당 반영) 여부 확인 | 특정 종목 5년치 정상 적재 확인 |
| 4주차 | ① 결측치·거래정지·상장폐지 종목 처리(생존편향 방지) ② 유니버스 정의(예: 코스피200, 거래대금 상위) ③ 데이터 갱신 스크립트 자동화 | 유니버스 전체 일괄 로딩 성공 |

Phase 3. 백테스트 엔진 구축 (5~7주차)

목표: 비용을 반영한 현실적 백테스트로 성과지표를 산출한다

산출물: CAGR·MDD·샤프·승률·손익비를 출력하는 백테스트 코드

| 주차 | 하루 3시간으로 할 일 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- |
| 5주차 | ① backtesting.py 또는 vectorbt 학습 ② 단일 종목에 전략 적용해 매매 시점 시각화 | 매수/매도 표시가 차트에 정상 표시 |
| 6주차 | ① 수수료·거래세(0.18%)·슬리피지 반영 ★필수 ② 포지션 사이징(고정금액/변동성 기반) 적용 | 비용 반영 전후 수익률 차이 확인 |
| 7주차 | ① 다종목(포트폴리오) 백테스트로 확장 ② 성과지표 함수화: CAGR, MDD, 샤프, 승률, 손익비 | 지표 요약표 자동 출력 |

Phase 4. 검증 — 가장 중요 (8~11주차)

목표: 과최적화·미래참조 편향을 걸러내고 전략의 진짜 실력을 판별한다

산출물: 전략 채택 또는 폐기 결정 리포트

| 주차 | 하루 3시간으로 할 일 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- |
| 8주차 | ① 전체 구간을 In-sample / Out-of-sample로 분리 ② In-sample에서만 파라미터 결정 | OOS 구간 미사용 원칙 준수 |
| 9주차 | ① Walk-forward 분석 구현(구간을 굴리며 재최적화·검증) | 구간별 성과 일관성 점검 |
| 10주차 | ① 파라미터 민감도 분석(값 조금 바꿔도 견고한가) ② Look-ahead bias(미래 데이터 누수) 코드 점검 | 특정 값에서만 잘 되면 경고 |
| 11주차 | ① 결과 리포트화 ② 채택/수정/폐기 결정 — 기준 미달 시 Phase 1로 회귀 | Go / No-Go 결정 |

Phase 5. 페이퍼 트레이딩 (12~19주차, 저강도 병행)

목표: 실시간 전진검증으로 백테스트와 실제의 괴리를 확인한다 (단축 불가)

산출물: 최소 6~8주간의 모의 매매 기록과 백테스트 대비 분석

| 주차 | 하루 3시간으로 할 일 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- |
| 매일 | 장 마감 후 30분~1시간: ① 시그널 산출 → 모의계좌 주문 또는 기록 ② 체결가·슬리피지 실제값 기록 | 백테스트 시그널과 실제 시그널 일치 |
| 주 1회 | ① 누적 성과를 백테스트 기대치와 비교 ② 괴리 원인 분석(체결, 호가, 거래정지 등) | 괴리가 설명 가능한 수준인지 |

Phase 6. 실거래 API 연동 (12~15주차, 병행)

목표: 브로커 API로 시세 조회·주문을 자동화하고 안전장치를 둔다

산출물: 인증·시세·주문 모듈, 강제 정지(킬스위치) 로직

| 주차 | 하루 3시간으로 할 일 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- |
| 12주차 | ① 증권사 API 신청(예: 한국투자증권 KIS Developers, 또는 키움 REST) ② 인증·토큰 발급 성공 | API 키 발급, 인증 통과 |
| 13주차 | ① 실시간/지연 시세 조회 모듈 ② 모의투자 계좌로 주문 테스트 | 모의 주문 정상 체결 |
| 14주차 | ① 시그널 → 주문 자동 연결 ② 주문/체결/잔고 로깅 | 시그널-주문 파이프라인 완성 |
| 15주차 | ① 킬스위치(일일 손실 한도·MDD 초과 시 자동 정지) ② 예외처리(네트워크·API 오류) | 비정상 시 자동 중단 확인 |

Phase 7. 운영 · 리스크 관리 (상시)

실거래 진입 후 지속적으로 수행하는 작업입니다.

- 매일: 일일 손익·포지션 모니터링과 로그 점검

- 정기: 월 1회 전략 성과를 백테스트 기대치와 비교, 이탈 시 운용 축소/중단

- 안전장치: 최대낙폭(MDD) 한도 도달 시 강제 정지 후 원인 분석

- 실거래 진입은 반드시 소액부터 시작하고, 주문 실행은 본인이 직접 확인·승인하는 것을 권장합니다.

3. 스윙 매매 전략 카탈로그

대표적인 스윙(수일~수주 보유) 전략을 6개 범주로 정리했습니다. 모두 검증 전 "후보"이며, 본인 시장·종목에 맞는지는 Phase 3~4에서 반드시 백테스트로 확인해야 합니다.

A. 추세추종 · 돌파형 (상승 추세에 올라타기)

| # | 전략 | 진입 신호(개념) | 청산 / 손절 | 적합 장세 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 박스권/신고가 돌파 (Darvas) | 일정 기간 횡보 박스 상단을 거래량 동반 돌파 | 박스 하단 이탈 시 손절 | 상승·강세장 |
| 2 | 52주 신고가 모멘텀 | 52주 신고가 경신 종목 매수 | 신고가 대비 일정% 하락 | 강세장 |
| 3 | 이동평균 정배열 추세추종 | 단기>중기>장기 정배열 + 가격 지지 | 정배열 붕괴/장기선 이탈 | 상승 추세장 |
| 4 | 골든크로스 | 단기선이 장기선 상향 돌파(예 20/60) | 데드크로스 발생 | 추세 전환 초입 |
| 5 | 터틀(돈치안 채널) | 20일 최고가 돌파 매수 | 10일 최저가 이탈 청산 | 추세장 |
| 6 | 거래량 동반 돌파 | 저항선 돌파 + 평균거래량 1.5~2배 | 돌파 실패(되돌림) 시 | 상승장 |
| 7 | 추세선/삼각수렴 돌파 | 수렴 패턴 상단 돌파 | 수렴 하단 이탈 | 변동성 확대 직전 |
| 8 | 일목균형표 구름대 돌파 | 가격이 구름대(선행스팬) 상향 돌파 | 구름대 재진입/하향 | 추세 전환 |

B. 눌림목 · 되돌림형 (추세 중 조정에 매수)

| # | 전략 | 진입 신호(개념) | 청산 / 손절 | 적합 장세 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 이동평균 눌림목 | 상승 추세 중 20/60일선까지 조정 후 반등 | 지지선 이탈 시 | 상승 추세장 |
| 10 | 피보나치 되돌림 | 상승 후 38.2/50/61.8% 되돌림 지지 | 되돌림 한도 하향 이탈 | 추세 조정 |
| 11 | 깃발형/페넌트 | 급등 후 짧은 조정(깃발) 상단 돌파 | 깃발 하단 이탈 | 강한 모멘텀 |
| 12 | VCP (변동성 수축, 미너비니) | 변동성·거래량 점진 수축 후 돌파 | 피벗 하단 이탈 | 강세장 주도주 |
| 13 | 컵앤핸들 (오닐) | 컵 형성 후 손잡이 조정 상단 돌파 | 손잡이 저점 이탈 | 상승장 주도주 |

C. 평균회귀형 (과대낙폭 후 반등 노림)

| # | 전략 | 진입 신호(개념) | 청산 / 손절 | 적합 장세 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 볼린저밴드 하단 반등 | 하단 밴드 터치 후 반등 캔들 | 하단 밴드 추가 이탈 | 횡보·박스장 |
| 15 | RSI 과매도 반등 | RSI 30 이하 진입 후 상향 반전 | 전저점 이탈 | 횡보장 |
| 16 | 스토캐스틱 과매도 교차 | %K가 20 이하에서 %D 상향 교차 | 반등 실패 | 횡보장 |
| 17 | 이격도 과대낙폭 | 이동평균 대비 과도한 -이격 후 회귀 | 추가 급락 시 | 횡보·반등 국면 |

D. 모멘텀 · 상대강도형

| # | 전략 | 진입 신호(개념) | 청산 / 손절 | 적합 장세 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 상대강도(RS) 순환매 | 시장 대비 강한 섹터/종목 선별 매수 | 상대강도 약화 시 | 순환장세 |
| 19 | 듀얼 모멘텀 | 절대(추세)+상대(비교우위) 동시 충족 | 모멘텀 소멸 | 추세장 |
| 20 | MACD 시그널 교차 | MACD가 시그널선 상향 교차 | 하향 교차 | 추세 초입 |
| 21 | ADX + DI 교차 | ADX>25(추세 강) + +DI가 -DI 상향 | ADX 하락/DI 역전 | 강추세장 |

E. 패턴 · 반전형

| # | 전략 | 진입 신호(개념) | 청산 / 손절 | 적합 장세 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 이중바닥/역헤드앤숄더 | 바닥 패턴 넥라인 돌파 | 패턴 저점 이탈 | 하락 후 전환 |
| 23 | 다이버전스 | 가격 신저점 vs 지표(RSI/MACD) 고점 | 다이버전스 무효화 | 추세 둔화 |
| 24 | 캔들 반전 패턴 | 망치형·상승장악형 등 반전 신호 | 반전 캔들 저점 이탈 | 단기 바닥 |

F. 이벤트 · 펀더멘털 결합형

| # | 전략 | 진입 신호(개념) | 청산 / 손절 | 적합 장세 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 실적 서프라이즈 표류(PEAD) | 어닝 서프라이즈 후 추세 지속 매수 | 모멘텀 소멸/실적 하향 | 실적 시즌 |
| 26 | 신고가+실적(CAN SLIM 간소화) | 이익 성장 + 신고가 동반 종목 | 주도력 상실 | 강세장 |
| 27 | 갭 트레이딩 | 호재 갭상승 지속(go) 또는 갭 메우기(fill) | 반대 방향 전환 | 이벤트 발생일 |

전략 선택 가이드 (요약)

- 처음엔 규칙이 명확한 추세추종/돌파(1·5·6)나 눌림목(9)부터 시작하는 것을 권장합니다 — 백테스트·디버깅이 쉽습니다. (제 추론)

- 평균회귀(C군)는 횡보장에 강하지만 추세장에서 "떨어지는 칼"을 잡을 위험이 있어 시장 레짐 필터와 함께 써야 합니다.

- 어떤 전략도 모든 장세에서 통하지 않습니다. "핵심 전략 1개 + 시장 레짐 필터(예: 지수 200일선 위에서만 매수)" 조합이 1인 운용에 가장 견고합니다. (제 추론)

유의사항

본 문서는 정보 제공 목적이며 투자 자문이나 특정 종목·전략의 수익을 보장하지 않습니다. 모든 전략은 손실 위험이 있으며, 실거래 전 충분한 백테스트와 소액 검증을 거치시기 바랍니다. 저는 투자 전문가가 아니며 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다.